Hoja de ruta general

ExamPrep / Odonto-Quiz — qué sigue, con el modelo de suscripción por días incluido

Alejandro · 1 de agosto de 2026

# Punto de partida

Este documento reúne en un único listado los pendientes de los tres estudios anteriores (escalabilidad, Academia/pagos/seguridad y presupuesto) más el diseño concreto del modelo de suscripción por días que planteaste. La idea es que a partir de aquí se trabaje contra esta lista y no haga falta ir a buscar cada pendiente en documentos separados.

# El modelo de suscripción por días

La idea que describiste —pagas y se te abre un contador de días, no necesariamente un mes natural— encaja bien con una tabla nueva y sencilla en la base de datos, sin necesidad de ningún proceso automático corriendo de fondo. Cada vez que se confirma un pago se guarda una fila con la fecha del pago y cuántos días de acceso compra ese pago; el vencimiento se calcula sumando esos días a la fecha de pago. Para saber si alguien tiene acceso en un momento dado, basta con comprobar si la fecha de vencimiento de su fila más reciente ya pasó o no — no hace falta ningún tipo de tarea programada revisando cuentas cada noche, la comprobación se hace al vuelo cada vez que el usuario abre la Academia.

| Campo | Para qué sirve |
| --- | --- |
| user_id | A quién pertenece la suscripción (igual que en las tablas actuales) |
| fecha_pago | Cuándo se registró el último pago confirmado |
| duracion_dias | Cuántos días de acceso da ese pago — hoy 30, pero es un número configurable, no fijo en el código |
| fecha_vencimiento | fecha_pago + duracion_dias, calculada al insertar la fila |
| monto | Cuánto pagó, para llevar historial y cuadrar cuentas |
| stripe_payment_id | El identificador del cobro en Stripe, para no procesar el mismo pago dos veces si el webhook se repite |

Con esta tabla, cambiar de "un mes" a "20 días" o a "una semana de prueba" es solo cambiar el número que se guarda en duracion_dias al crear la fila — no requiere tocar el resto del sistema. Y si alguien paga antes de que caduque su suscripción actual, lo natural es sumar los días nuevos a la fecha de vencimiento que ya tenía, en vez de reiniciar el contador, para que nunca pierda tiempo ya pagado.

Quién crea esa fila: nunca el propio usuario desde la app —eso sería fácil de falsificar—, sino la función de servidor que recibe el aviso de pago confirmado de Stripe, tal como se explicó en el estudio de Academia, pagos y seguridad. Esa misma función es el punto natural para, más adelante, mandar un aviso por correo unos días antes de que venza la suscripción, si se quiere añadir esa mejora.

# Listado consolidado de tareas

Ordenado por fases: primero lo que hay que tener listo antes de empezar a cobrar, después la deuda técnica ya identificada en el simulador actual, luego lo específico de la Academia, y al final lo que puede esperar.

| Fase | Tarea | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| 1 · Antes de cobrar | Crear la tabla suscripciones y la función que calcula si un usuario tiene acceso activo | Crítico |
| 1 · Antes de cobrar | Dar de alta Stripe (tarjeta + Bizum) y montar el checkout de pago | Crítico |
| 1 · Antes de cobrar | Edge Function que reciba el webhook de Stripe, verifique la firma y cree/renueve la suscripción | Crítico |
| 1 · Antes de cobrar | Configurar SMTP propio (Resend) — hoy el correo de Supabase se bloquea a 2 altas/hora | Crítico |
| 1 · Antes de cobrar | Subir el proyecto de Supabase a Pro (backups, sin pausas, más capacidad) | Crítico |
| 1 · Antes de cobrar | Publicar política de privacidad y términos de suscripción (qué pasa si no se renueva, reembolsos, RGPD) | Alto |
| 1 · Antes de cobrar | Confirmar el hosting definitivo (Cloudflare Pages) y el dominio propio | Alto |
| 2 · Simulador (deuda técnica) | Quitar la consulta duplicada de historial en Home.tsx / Resultados.tsx | Alto |
| 2 · Simulador (deuda técnica) | Unificar la verificación de dispositivo en una función RPC única | Medio |
| 2 · Simulador (deuda técnica) | Sustituir la animación de 76 fotogramas por un vídeo corto o spritesheet | Bajo |
| 3 · Academia | Contratar proveedor de vídeo (Bunny Stream o Cloudflare Stream) y no usar Supabase para servir vídeo | Alto |
| 3 · Academia | Crear tablas de cursos, lecciones y progreso, con RLS y comprobación de suscripción activa | Alto |
| 3 · Academia | Enlaces de reproducción firmados con caducidad corta para cada vídeo | Medio |
| 4 · Más adelante | Panel de administración separado (gestión de contenido, usuarios y pagos) | Bajo por ahora |
| 4 · Más adelante | Revisar VeriFactu antes de julio de 2027 si se factura de forma continuada | Bajo por ahora |
| 4 · Más adelante | Subir el nivel de cómputo de Supabase solo si hay picos reales de gente conectada a la vez | Según uso |

# Siguiente paso recomendado

De toda la lista, lo primero que desbloquea todo lo demás es la fase 1: sin la tabla de suscripciones, el checkout de Stripe y la Edge Function que las conecta, no hay manera de cobrar ni de dar ni quitar acceso automáticamente. El resto —la deuda técnica del simulador y la Academia— se puede ir trabajando en paralelo o justo después, pero no depende de que la fase 1 esté terminada.